湘阴县“一二四” 行动重点建设项目表

单位：万元

一、政府性投资项目

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目概况 | 总投资 | 2017年 计划投资 | 投资 来源 | 2017年建设目标 | 责任 单位 | 业主 单位 | 分管 领导 | 牵头 领导 | 参与 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 35个(其中前期项目5个） | 2358620 | 313137 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水环境治理重点工程项目 ︵ 1 ¦ 10︶ | 1 | 水民生工程 | 湘阴县农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 全县乡镇、街道有15处供水工程、水毁恢复工程、水源保护工程、管道铺设及入户工程，设计供水能力75000立方米/天。 | 25000 | 8000 | 争取省补20%，专项建设基金资金20%，ppp融资等，其余县补。 | 关公潭等15处供水工程动工建设。确保赛美水库，潦原水库等五处完成工程任务。 | 水务局 | 城建投 | 蒋世杰 | 蒋世杰 | 相关 人员 |
|  | 2 |  | 高标准农田建设粮食产能田间工程 | 新建 | 使东塘镇项目区0.7万亩耕地达到高产稳产粮田标准。 | 1000 | 840 | 中央资金840万元 | 完成农田基础设施建设，使项目区胡湾村等五村0.7万亩耕地达到高产稳产粮田标准。 | 农业局 | 东塘镇 | 蒋世杰 | 蒋世杰 | 相关 人员 |
|  | 3 |  | 湖南省洞庭湖区白湖、义合金鸡蓄洪垸堤防加固工程2016年实施项目 | 续建 | 堤身灌浆500米，渠道恢复3155米，堤身加培2829米，堤身防渗墙600米，浆砌石护坡4500米，预制砖块护坡462米，防渗处险1出，涵闸改建1处，挡土墙加固2000米，路面砖5177平方米等。 | 3234 | 2600 | 省级配套 | 堤身灌浆500米，渠道恢复3155米，堤身加培2829米，堤身防渗墙600米，浆砌石护坡4500米，预制砖块护坡462米，防渗处险1处，涵闸改建1处，挡土墙加固2000米，路面砖5177平方米等。 | 水务局 | 湖南省洞庭湖水利工程管理局 | 蒋世杰 | 蒋世杰 | 相关 人员 |
| 水环境治理重点工程项目 ︵ 1 ¦ 10︶ | 4 | 水安全工程 | 湘阴县第一污水处理厂第二期建设工程 | 续建 | 污水处理厂建设规模2万吨/日，污水处理厂提标改造规模2万吨/日；增加一套自备电源。 | 5900 | 5900 | 中央资金1000万元；PPP项目融资4900万元。 | 污水处理厂建设规模2万吨/日，污水处理厂提标改造规模2万吨/日；增加一套自备电源。 | 住建局 | 住建局 | 刘映球 | 方卫兵 | 相关 人员 |
|  | 5 |  | 集镇生活污水处理设施建设三年 行动 | 新建 | 鹤龙湖、湘滨、南湖洲、新泉、岭北、东塘、六塘、三塘、金龙、樟树、杨林寨等11个集镇污水管网及处理工程建设。 | 20000 | 500 | 争取省补和专项 建设基金资金、整合项目资金、PPP融 资等，其余县补。 | 鹤龙湖、金龙等集镇污水管网规划及建设。 | 住建局 环保局 | 各乡镇 | 刘映球 方腊初 | 方腊初 | 相关 人员 |
|  | 6 |  | 湘阴县 第三污水 处理厂 | 新建 | 占地约52亩，日处理污水2万吨系统一套；附属配套用房1374平方米；配套管网59614米。总之要细化设计，保证水源水质，确保工业污水处理能力。 | 18000 | 12000 | 中央专项建设基金1000万元，PPP融资11000万元。 | 规划选址、日处理污水2万吨系统一套；附属配套用房1374平方米；配套管网20000米。 | 金龙 新区 | 金龙新区开发建设投资有限责任公司 | 刘映球 | 邹国良 | 相关 人员 |
|  | 7 |  | 湘阴县第二污水处理厂管网配套工程 | 续建 | 完善第二污水厂正常运营，完善污水管网。 | 36000 | 3000 | 中央投资专项建设基金3000万元 | 完成污水管网建设约51.71千米 | 工业 园区 | 工业 园区 | 刘映球 | 许 波 | 相关 人员 |
|  | 8 | 水生态工程 | 湘阴白水 江流域环境治理工程 | 新建 | 1.对白水江流域历史污染进行治理。2.垃圾填埋场封闭无害化处理。 | 18000 | 5000 | 国家发改委配套项目补贴资金3260万元、省预算内1000万元、中央投资1200万元。 | 1．论证并科学实施白水江历史污染处理；2．白水江涵洞、桥梁的改造修建； 3．附山垸封场后的绿化及无害处理。 | 洞庭资源有限公司 住建局 | 洞庭资源有限公司 | 刘映球 | 刘映球 | 相关 人员 |
| 水环境治理重点工程项目 ︵ 1 ¦ 10︶ | 9 | 水生态工程 | 湘江流域湘阴段漕溪港水环境综合治理建设项目 | 新建 | 临港新区4.55平方公里新建截污管网工程，入河排污口整治工程等。 | 12426 | 7980 | 中央预算投资2980万元、专项建设基金5000万元。 | 1．截污管网工程32公里，箱涵一公里，提升泵站1处； 2．整理入湘江排污口闸1处； 3．清理整治周边面源污染，开发利用土地。 | 临港产业新区 | 临港产业新区建设投资有限公司 | 刘映球 | 吴学兵 易锦文 | 相关 人员 |
|  | 10 | 水休闲工程 | 金龙镇美丽乡村建设 | 新建 | 美丽乡村建设的道路，村部广场风貌改造及配套的水利，垃圾处理和四大基地（中药村、凯佳农业、农科文化、大地景观）。总面积17.9平方公里。实施七大工程:环境综合治理，村庄民居改造，基础设施配套，特色产业发展，公共服务提升，乡风文明建设要力求风貌协调统一，风格内敛低调。 | 20000 | 5000 | 争取上级项目扶持资金3000万，整合资金。 | 1．三条路（界华路、仙牛岭路、安康路）； 2．燎原村部及毅安广场； 3．配套污水管网及垃圾处理； 4．环线房屋风貌改造； 5．美丽乡村入口建设。 | 金龙镇 农业局 交通 运输局 国土 资源局 | 金龙镇 | 蒋世杰 汤 静 | 彭方建 甘 政 | 相关 人员 |

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目概况 | 总投资 | 2017年 计划投资 | 投资 来源 | 2017年建设目标 | 责任 单位 | 业主 单位 | 分管 领导 | 牵头 领导 | 参与 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业强县重点工程项目 ︵ 11 ¦ 12︶ | 11 | 湘阴县职业技能公共实训和第一职业中等专业学校生产性实训基地 建设项目 | 新建 | 新建教学实训楼2232平方米，实训车间及仓库1696.5平方米。 | 5024 | 3000 | 专项建设基金3000万元；中央资金2000万元。 | 前期准备、规划用地，开工建设。 | 人社局一职专 | 人社局一职专 | 林恒求 余建新 | 甘文伟 | 邓国顺 及相关 人员 |
|  | 12 | 文襄路、燎原路 、安康路、金龙大道 | 新建 | 文襄路全长2.115公里,设计时速80公里/小时,路基宽度36米；燎原路全长2.8公里,设计时速50公里/小时,路基宽度45米；安康路全长3.0公里,设计时速50公里/小时,路基宽度40米；金龙大道延长线全长276米,设计时速50公里/小时,路基宽度45米。配套雨污水管、绿化、亮化等附属设施。 | 18000 | 10900 | 国开行贷款10900万元 | 文襄路全长2.115公里,设计时速80公里/小时,路基宽度36米；燎原路全长2.8公里,设计时速50公里/小时,路基宽度45米；安康路全长3.0公里,设计时速50公里/小时,路基宽度40米；金龙大道延长线全长276米,设计时速50公里/小时,路基宽度45米。配套雨污水管、绿化、亮化等附属设施。 | 金龙 新区 | 金龙新区开发建设投资有限责任公司 | 许波 | 邹国良 | 庞国荣 及相关 人员 |
| 城市提质扩容重点项目 ︵ 13¦ 22︶ | 13 | 镇村综合服务平台及村卫生室建设 | 新建 | 镇便民服务中心600-800平方米,村综合服务平台600-800平方米,五大服务功能，村标准卫生室200平方米/个。 |  |  | 自筹国开行贷款 | 镇便民服务中心、村综合服务平台和部分村卫生室建设清零。 | 组织部 卫计局 | 城建投 | 林恒求 余建新 | 李青松 | 相关 人员 |
|  | 14 | 湘阴一中 提质改造 建设项目 | 改建 | 运动场地设施1240万，教学楼315万，综合楼改造165万，学生公寓改造330万，艺体馆改造260万，食堂改造300万。 | 2610 | 2000 | 融资 | 整体规划，做好运动场地设施改造，食堂、教学楼、综合楼等改造。 | 教育局 | 湘阴 一中 | 余建新 | 蔡健清 葛云华 | 相关 人员 |
| 城市提质扩容重点项目 ︵ 13¦ 22︶ | 15 | 湘阴县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁及残疾人康复中心 | 新建 | 项目占地54亩，新建30000平方米保健业务用房（含地下车库）、后勤综合服务楼及办公用房，以及垃圾污水处理、配电等辅助设施建设。并配套建设湘阴县残疾人康复中心。 | 15600 | 10000 | 中央投资1550万元，贷款10000万元，置换4000万元。 | 统一规划、建设、管理，做到资源共享与功能分区相结合。新建30000平方米保健业务用房（含地下车库），以及垃圾污水处理、配电等辅助设施建设。 | 卫计局 残 联 | 县妇幼保健院残 联 | 余建新 | 余建新 | 聂腊山 及相关 人员 |
|  | 16 | 三井头古县城保护与 开发 | 新建 | 1．景观改造：以尽量恢复原貌、历史展现为主；2．亮化系统：在街区的景观带、外墙、屋顶、树林、建筑边缘加以亮化；3．其他系统：标识导视系统、智能化监控系统以及停车位和广告位；4．交通系统：对现有的交通与停车位进行系统化改造，对整个项目半封闭式管理（车行控制）；5．增加夜市区域，（第一阶段）小吃一条街。(第二阶段)文化夜市戏台表演、民俗表演、特色夜市湘阴土特产。 | 50000 | 30000 | 项目资金，融资、招商。 | 做好前期规划可研，完成部分基础设施建设。 | 住建局 文星镇 | 城建投 | 刘映球 | 周太平 蔡 炜 刘映球 | 相关 人员 |
|  | 17 | 郭嵩焘纪念园建设工程 | 新建 | 按3A景区建设，完成郭嵩焘文化广场、郭嵩焘博物馆、纪念馆建设。 | 3000 | 2000 | 项目争资、融资。 | 基础建设完成主体任务，纪念馆完成布局。 | 文体 广新局 文物 旅游局 | 城建投 | 刘映球 余建新 | 李爱佳 陈宏伟 冯正良 | 相关 人员 |
|  | 18 | 政务中心 服务大楼 | 新建 | 新建一栋10+1F的政务服务大楼，项目总建筑面积16270.91平方米，其中：地上建筑面积11525.84平方米，地下建筑面积4745.07平方米。并配套建设地面停车场、绿化、硬化、供配电、给排水、通风空调等公用工程。 | 8900 | 8900 | 政府自筹8900万元 | 完成 | 政务服务中心 | 政务服务中心 | 林恒求 | 林恒求 陶 娜 | 张 淼 及相关 人员 |
| 城市提质扩容重点项目 ︵ 13¦ 22︶ | 19 | 湘阴县人民医院再建基地等住房保障项目和零星棚户区 改造项目 | 新建 | 1.湘阴县人民医院再建基地建设项目：规划总用地面积33413平方米，规划净用地面积27064.36平方米。其主要建设内容：项目总建筑面积45456.43平方米，主要新建8栋住宅为6F车库1F的商住楼，2栋住宅为15F车库1F的商住楼。并配套建设道路广场、绿化、给排水、供配电等基础设施。 | 58124 | 24200 | 中央预算18000万元，农发行贷款50000万元。 | 1.建设安置房面积26060平方米，配套市场一个，配套商场一个，小区内雨污系统，绿化、亮化； 2.建设安置房6栋及配套水电路等，建筑面积40556平方米； 3.文化广场安置小区建设项目：计划暂未拟定； 4.芙蓉大道和新世纪大道等路边空闲地征拆与违章拆除棚改；5.洋沙湖周边停车场。 | 房产局 | 城建投 | 刘映球 | 周太平 刘 云 | 相关 人员 |
|  |  |  |  | 2.金龙新区安置房（二期）：占地54亩，建设安置房6栋及配套水电路等，建筑面积40556平方米。 |  |  |  |  | 金龙 新区 |  | 刘映球 | 邹国良 | 相关 人员 |
|  |  |  |  | 3.文化广场安置小区建设项目：项目总建筑面积127858.59平方米，其中新建5栋11F、4栋18F裙楼2F、5栋11F裙楼2F的安置房，并配套建设道路广场、绿化、给排水、供配电等基础设施。 |  |  |  |  | 文星镇 城建投 |  | 刘映球 | 周太平 | 高金庚 及相关 人员 |
|  |  |  |  | 4.城区预供地征拆。 |  |  |  |  | 城建投 文星镇 |  | 刘映球 | 周太平 |  |
|  |  |  |  | 5.洋沙湖周边停车场。 |  |  |  |  | 洋沙湖街道 |  | 刘映球 | 刘映球 | 相关 人员 |
| 城市提质扩容重点项目 ︵ 13¦ 22︶ | 20 | 漕溪港片区棚改项目 | 新建 | 棚户区内住房拆迁835户，建设道路、水电等基础设施。 | 63000 | 30000 |  | 漕溪港片区棚户区 住房改造 | 临港产业新区 | 临港产业新区建设投资有限公司 | 刘映球 | 吴学兵 易锦文 | 相关 人员 |
|  | 21 | 县域城乡垃圾转运系统建设项目 | 新建 | 项目主要在全县乡镇分别建设36座垃圾中转站及户分类村收集等相关配套设施，总建筑面积7200平方米。要与湘阴县城市生活垃圾 综合处理厂扩容统筹。 | 10280 | 3000 | 中央投资1240万元，PPP融资1760万元。 | 该项目主要在全县乡镇分别建设36座垃圾中转站及相关配套设施，总建筑面积7200平方米。购置垃圾围、垃圾移动桶、垃圾压缩机、垃圾箱、液压泵站、电气控制和操作系统、举升装置、垃圾压缩车、清运车、高压清洗车、吸污车、小型运输船等。 | 住建局 环保局 各乡镇 | 城建投 | 刘映球 方腊初 | 方腊初 | 相关 人员 |
|  | 22 | 湘阴县城市生活垃圾 综合处理厂 扩容 | 扩建 | 拟进一步论证与周边地区合作；规划用地100亩，一期建设规模为400吨/天的生活垃圾焚烧发电项目，配备一炉一机，要与城乡垃圾转运系统项目建设统筹。 | 26000 | 20000 | PPP合作 | 完成全部建设 | 住建局 漕溪港街道 | 项目 公司 | 刘映球 | 张亚玲 | 相关 人员 |
| 路桥畅通重点工程项目 ︵ 23¦ 30︶ | 23 | G240湘阴段拓改工程 | 新建 | G240线湘阴段全线长12.1公里，改造为一级公路，双向六车道，24.5米宽。 | 32000 | 27000 | 省补资金5000万元，地方自筹贷款27000万元。 | 完成 | 交通运输局 | 交通运输局 | 许波 | 郭 立 | 侯光辉 及相关 人员 |
|  | 24 | 岳望高速 | 续建 | 岳望高速湘阴段全长32.07公里，设计行车时速120公里，采用双向六车道。 |  |  | 省政府招商 | 完成 | 岳望高速湘阴段指挥部 | 待定 | 许 波 | 李军良 | 相关 人员 |
|  | 25 | 湘阴武警长沙直升机场进场公路 工程 | 续建 | 总长度17.65公里，全程采用二级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽度12米。 | 19327 | 9317 | 省交通运输厅全额投资9317万元 | 完成 | 交通 运输局 | 武警长沙直升 机场指挥部 | 许 波 | 李军良 周雄湘 | 相关 人员 |
|  | 26 | 洋沙湖大道、滨江南路提质改造建设项目 | 新建 | 洋沙湖大道（含滨江南路）白水江桥至芙蓉北路全长7.8公里，其中洋沙湖大道3.4公里45米路宽、2.4公里30米路宽，滨江南路2公里26米路宽。 | 45000 | 35000 | PPP合作 | 六月份前完成对道路破损部分破除现浇，加铺沥青砼；铺设雨水管、污水管；新铺麻石板，高压线入地，配套绿化；对工业大道、芙蓉北路交叉口渠化岛进行优化；将人行道及非机动车道建设到位；将南泉寺转盘拆除，建设交通信号灯。 | 住建局 | 城建投 | 刘映球 | 吴志辉 | 郑杏辉 及相关 人员 |
|  | 27 | 湘江北路 | 新建 | 一期望城东城镇至临港产业新区全长23.8公里，拟按一级公路建设，计划投资36000万元;二期全程23.8公里，拟结合环湖公路打造好游道，绿道，赛道，水道等基础设施建设。 | 56000 | 20000 | 省补资金5000万元，PPP合作。 | 完成规划、立项；土地征拆；PPP招商，力争10月前开工。 | 交通 运输局 | 交通 运输局 | 许 波 | 许 波 | 王仲选 及相关 人员 |
| 路桥畅通重点工程项目 ︵ 23¦ 30︶ | 28 | 芙蓉北路至顺天大道立面改造工程 | 改建 | 沿路两侧房屋以风格统一，简单明快为设计方向进行改造。临路房屋638栋，共计1071缝，1317层，正立面2144间，63938平方米，侧立面71278平方米。 | 1500 | 1500 | 整合 资金 | 1.拆除临时性建筑； 2.临街房屋立面改造。 | 住建局 金龙镇 玉华镇 洋沙湖街道 | 各相关乡镇 | 刘映球 | 刘海棠 | 相关 人员 |
|  | 29 | 湘江二桥 | 新建 | 大桥及连接线桥宽17.5米，接线长7公里。 | 50000 | 5000 | 申请省补资金10000万元，PPP合作。 | 完成工可、立项，PPP招商，11月前开工。 | 交通 运输局 | 交通 运输局 | 许 波 | 方卫兵 | 龙佑祥 杨超凡 及相关 人员 |
|  | 30 | 平益高速 | 新建 | 46公里双向四车道，路基宽26米。 | 300000 | 20000 | 省交通运输厅 | 正做工可，年内开工。 | 交通 运输局 | 交通 运输局 | 许 波 | 熊检华 葛云华 | 郑友才 刘 军 及相关 人员 |

| 类 别 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目概况 | 总投资 | 2017年 计划投资 | 投资 来源 | 2017年建设目标 | 责任 单位 | 业主 单位 | 分管 领导 | 牵头 领导 | 参与 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期重点项目 ︵ 1 ¦ 5︶ | 1 | 樟树古镇开发 | 前期 | 街道房屋仿古风貌改造，街区道路提质改造。 | 50000 |  | 争取项目资金，招商。 | 做好规划，项目招商。 | 文物 旅游局 民宗局 樟树镇 | 樟树镇 | 蒋世杰 | 周义军 | 相关 人员 |
|  | 2 | 新乔线提质 一级公路 | 前期 | 全线拓宽8.5米，使路面里达到20.5米一级公路，全长15.977公里。 | 38000 |  | 项目资金，PPP合作。 | 做好前期工作，完成征拆。 | 交通运输局 | 交建投 | 许 波 | 吴星亮 | 杨 健 及相关 人员 |
|  | 3 | 白水江东湖 湘江河湖 连通工程 | 前期 | 1.白水江河道生态治理：左岸4.4千米，右岸5.85千米； 2.新建西湖码头排水闸；3.新建西湖码头排水泵站、湘江补水泵站；4.东湖、白水江清淤、东湖环湖岸线生态治理； 5.安全监测及管理设施建设等。 | 19592 |  | 申请中央财政补助，PPP合作。 | 完成规划立项 | 水务局城建投 | 水务局 | 蒋世杰 | 蒋世杰 | 相关 人员 |
|  | 4 | 湘阴县第五 水厂项目 | 前期 |  | 30103 |  |  | 饮用水源地论证后实施 | 住建局 | 城建投 | 刘映球 | 方卫兵 刘海棠 | 相关 人员 |
|  | 5 | 城市轻轨 | 前期 | 1．长岳轻轨湘阴段（长沙河西金桥枢纽经望城至湘阴约62公里）。 | 837000 |  |  | 规划、立项。 | 交通 运输局 城乡 规划局 | 交通 运输局 | 许波 | 李军良 | 相关 人员 |
|  |  |  |  | 2．长湘轨道交通（长沙望城沙河至湘阴约46公里）。 | 460000 |  |  | 规划、立项、PPP招商。 |  |  |  |  | 相关 人员 |

二、社会性投资项目

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目概况 | 总投资 | 2017年计划投资 | 投资 来源 | 2017年建设目标 | 帮扶单位 | 业主单位 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 35个(其中前期项目18个） | 2071045 | 263325 |  |  |  |  |  |
| 水环境治理重点工程项目 ︵ 1 ¦ 2︶ | 1 | 洋沙湖国际旅游度假区 | 续建 | 项目一期（2011-2017年）主要进行项目范围内旅游基础设施配套、欢乐水世界、渔窑小镇、悦榕湾、湿地公园、地中海俱乐部亲子拓展中心、生态体育运动公园、接待中心、五彩花田、管理中心等旅游项目建设。项目二期（2018-2020年）重点建设喜达屋艾美五星级滨湖度假酒店、国际游艇俱乐部、国际会展中心、水上运动中心、养老中心、欧式小镇、风情度假别墅群等项目。 | 1000000 | 80000 | 企业自筹80000万元 | 继续完成渔窑小镇、欢乐水世界、湿地公园、项目管理中心等项目建设；完成悦榕湾项目3期，法国地中海俱乐部亲子拓展中心，欧式小镇、东入口公寓、五星级滨湖度假酒店等项目的建设。 | 洋沙湖 街道 | 湖南顺天旅游投资开发有限公司 | 彭方建 刘映球 张跃进 |
|  | 2 | 凯佳 生态园 | 续建 | 第一期工程计划投资5.9亿元，征租土地1100多亩，种植欧美、欧亚优质葡萄200多亩，高标准葡萄园300亩，四季水果10多种、400亩，高标准蔬菜基地300亩，高标准休闲鱼池9处、130亩，栽植名贵苗木20多万株，苗木基地40亩，建成年产100吨葡萄酒生产线一条，酒窖600平方米，健康养老中心、商务接待中心及相关配套设施，现代养殖场3700多平方米、600立方米大型沼气一座及配套发电等设备设施等。 | 59000 | 10000 | 合作融资平台，企业自筹10000万元。 | 扩建高标准蔬菜基地300亩、高标准葡萄园300亩、百果园400亩，启动健康养老项目建设，完善基础设施建设等。 | 农业局 国土资源局 | 凯 佳 生 态 园 | 张亚玲 |
| 工业强县重点工程项目 ︵ 3 ¦ 16︶ | 3 | 年产1万吨铝镁合金焊丝项目 | 续建 | 总建筑面积37550.44平方米。包括生产车间、行政管理用房、附属机房。 | 12000 | 7000 | 企业自筹7000万元 | 厂房6栋，综合楼1栋。 | 城乡规划局 | 湖南苏德材料技术有限公司 | 张亚玲 |
|  | 4 | 透明计算 产业基地 | 新建 | 建设一个应用广泛的前沿高科技透明计算产业基地。核心在智能穿戴，智能计算终端设备和智能机器人等方面建设。 | 100000 | 30000 | 企业自筹 | 启动二个以上产品生产基地建设 | 投促局 | 新云网科技有限公司 | 邹国良 |
|  | 5 | 国网湖南省电力公司检修公司A级工厂化检修 基地项目 | 新建 | 规划建设用地面积14.9万平方米，总建筑面积5.7万平方米，建成后可检修电力变压器、电抗器及互感器等变压器类设备以及SF6断路器。项目分两期建设，其中一期建筑面积9983平方米，二期建筑面积47460平方米。 | 30000 | 6000 | 企业自筹6000万元 | 生产储备中心、机具及设备检修车间、成品储备中心、备品备件储备中心、应急抢修中心、堆房等。 | 电力局 | 国网湖南省电力公司检修公司 | 许 波 |
|  | 6 | 湖南省丰硕科技 有限公司 | 新建 | 项目总建筑面积53574平方米。一期总建筑面积46378平方米，新建6栋1F的生产间、1栋1F+4F的宿舍楼及1栋5F的科研办公楼；二期为2100平方米，新建生产车间及其附属用房并配套建设给排水、供配电、道路、绿化等基础设施。 | 6000 | 5300 | 企业自筹5300万元 | 项目总建筑面积53574平方米。一期总建筑面积46378平方米，新建6栋1F的生产间、1栋1F+4F的宿舍楼及1栋5F的科研办公楼；二期为2100平方米，新建生产车间及其附属用房并配套建设给排水、供配电、道路、绿化等基础设施。 | 物资发展中心 | 湖南省丰硕科技有限公司 | 甘灵杰 |
|  | 7 | 地生车库二期 | 新建 | 新建厂房1栋，面积12000平方米，购置相关生产加工设备，配套建设道路、绿化、管网等基础设施等。 | 9568 | 9068 | 企业自筹 | 新建厂房1栋，面积12000平方米，购置相关生产加工设备，配套建设道路、绿化、管网等基础设施等。 | 水产局 | 湖南地生工业设备有限公司 | 姜开顺 |
| 工业强县重点工程项目 ︵ 3 ¦ 16︶ | 8 | 恒冰科技 | 新建 | 占地50亩，主体厂房25000平方米，安装4条生产线（其中冷藏箱、半挂车生产线各2条）。 | 6500 | 5700 | 企业自筹5700万元 | 主体厂房25000平方米，安装4条生产线（其中冷藏箱、半挂车生产线各2条）。 | 人防办 | 湖南恒冰科技发展有限公司 | 方腊初 |
|  | 9 | 京高电力 | 新建 | 占地107亩，主体厂房 28000平方米，5个车间（铁塔制造、非标金具、钢管制作、仪器仪表、成套设备）。 | 12000 | 9000 | 企业自筹9000万元 | 主体厂房 28000平方米，5个车间（铁塔制造、非标金具、钢管制作、仪器仪表、成套设备）。 | 电力局 | 金高集团责任有限公司 | 许 波 |
|  | 10 | 隆盛达钢管 | 新建 | 占地168亩，建设2栋1F、2栋2F主体厂房，生产厂房面积68080平方米。 | 21000 | 9000 | 企业自筹9000万元 | 2栋1F、2栋2F主体厂房完工。 | 电视台 | 湖南盛仕达钢铁集团 | 刘赤波 |
|  | 11 | 燕青电力 | 新建 | 占地70亩，建设综合办公楼1栋，面积1700平方米，建设主体厂房4栋，面积,17886平方米，设下料、冲压、焊接、组装等7个车间。 | 5600 | 5000 | 企业自筹5000万元 | 建设综合办公楼1栋，面积1700平方米，建设主体厂房4栋，面积17886平方米，设下料、冲压、焊接、组装等7个车间。 | 电力局 | 湖南省燕青电力器材制造有限公司 | 许 波 |
|  | 12 | 建华建材二期 | 扩建 | 计划用地209.8亩，建设厂房37000平方米，3条管桩生产线，1条涵管生产线，成品堆场，码头，锅炉房等。 | 27000 | 12000 | 企业自筹12000万元 | 新增征地130亩，厂房22000平方米，2条管桩生产线，1条涵管生产线。 | 临港产业 新区 | 建华建材（湖南）有限公司 | 彭方建 |
| 工业强县重点工程项目 ︵ 3 ¦ 16︶ | 13 | 健铭工业地产 标准化厂房建设 | 新建 | 标准厂房5万平方米 | 20000 | 6000 | 企业自筹 | 标准厂房5万平方米 | 公资局 | 健铭实业有限公司 | 余建新 |
|  | 14 | 湘阴港城关 作业区二期工程 | 续建 | 2个2千吨级兼顾3千吨级泊位。岸线长175米，占地面积4573平方米。 | 12037 | 4257 | 省补资金加企业自筹 | 完成 | 公资局 临港产业 新区 | 湖南漕溪港物流有限公司 | 许 波 |
|  | 15 | 卓达金谷创业园 | 新建 | 建设标准工业厂房不少于10万平方米及道路、绿化等配套设施建设。 | 15000 | 15000 | 企业自筹 | 建设标准工业厂房不少于10万平方米及道路、绿化等配套设施建设。 | 国土资源局 房产局 | 湖南卓达投资有限公司 | 邹国良 |
|  | 16 | 华伟汽车模型 生产及科研 示范基地 | 新建 | 以汽车模式的设计研发、生产、销售为主，以车模运动、科普教育为辅的一体化创新科研示范基地，项目占地100亩。 | 20000 |  | 企业自筹20000万元 | 完善规划设计 | 工信局 | 东莞市华伟有限公司 | 邹国良 |
| 城市提质扩容重点项目 ︵ 17︶ | 17 | 湖南交通工程 学院（本科部） 建设 | 新建 | 一期用地1000亩，二期用地500亩，新建校舍65万平方米，计划招生2万人，预计总投资10亿元。 | 100000 | 50000 | 企业自筹50000万元 | 主体工程建设基本完成 | 国土资源局 | 湖南交通工程学院 | 李爱佳 周雄湘 吴正根 |
| 前期重点项目 ︵ 1 ¦ 18︶ | 1 | 虞公港 建设项目 | 前期 | 虞公庙作业区规划建设2000吨级内贸集装箱泊位2个、2000吨级通用件杂货泊位6个、800车位汽车滚装泊位1个，共规划利用岸线1080米。 | 200000 |  | 招商 | 做好相关港口规划修编调整工作，争取省级交通主管部门支持开发建设虞公庙作业区，并启动一期工程前期工作。 | 交通运输局 国土资源局 | 交通 运输局 | 许 波 |
|  | 2 | 湘阴县驾考 中心 | 前期 | 用地150亩，新建驾考中心和综合办公楼及考场，基础设施建设。 | 10000 |  | 招商 | 完善规划、启动招商。 | 公安局 |  | 范 征 余 宏 |
|  | 3 | 航天康达塑业 | 前期 | 占地272亩，规划建设生产厂房5栋 ，建筑面积为24952平方米，建设大型仓库2座，建筑面积为14976平方米；建设物料及管道产品堆场13800平方米；建设办公、技术中心、营销中心、生产经营服务中心及职工宿舍楼等配套建筑3座，建筑面积为12000平方米。 | 30000 |  | 企业自筹22000万元 | 完成项目用地置换、土地七通一平和规划设计。 | 财政局 | 湖南航天康达股份有限公司 | 邹国良 吴正根 |
|  | 4 | 年产1000台新型桩工设备制造建设项目 | 前期 | 总建筑面积77455平方米，包括4栋厂房、3栋车间、1栋仓库。 | 10000 |  | 企业自筹6000万元 | 完成前期工程任务 | 司法局 | 湖南锦旺薄板有限公司 | 肖 华 |
|  | 5 | 年加工1000吨铜或不锈钢材料生产建设项目 | 前期 | 总建筑面积20045平方米，包括9栋厂房、1栋综合楼及附属用房。 | 5000 |  | 企业自筹4000万元 | 完成前期工程任务 | 林业局 | 湖南金鑫金属制品有限公司 | 张 琳 |
| 前期重点项目 ︵ 1 ¦ 18︶ | 6 | 空气能中央空调及冷却设备检测系统项目二期 | 前期 | 将现有二套空气能中央空调及冷却设备检测系统进行节能改造，配套新建10884.1平方米钢结构厂房一栋。 | 12540 |  | 企业自筹 | 做好前期工作 | 食品药品 工 商质量 监督管理局 | 湖南元亨科技发展有限公司湘阴分公司 | 吴志辉 |
|  | 7 | 瑞欧电力 | 前期 | 占地115亩，建设厂房16000平方米，办公楼、宿舍1700平方米，2条自动化生产线，9个车间。 | 15000 |  | 企业自筹5000万元 | 做好前期工作 | 电力局 | 湖南瑞欧电力设备有限公司 | 许 波 |
|  | 8 | 金诺动力 | 前期 | 占地60亩，新建厂房20000平方米及办公楼、住宿楼各1栋，设4个车间，3条生产线。 | 8000 |  | 企业自筹4000万元 | 做好前期工作 | 血防办 | 湖南金若动力设备制造有限公司 | 方腊初 |
|  | 9 | 青龙湖文旅 特色小镇 | 前期 | 项目总用地面积2430亩、其中特色小镇870亩，生态公园用地150亩。己办国土证约2000亩，已投资约6亿元，项目总投资约15亿元。 | 150000 |  | 企业自筹 | 完成前期立项设计 | 文物旅游局 国土资源局 | 湘阴县青龙湖文化旅游置业发展有限公司 | 汤 静 |
|  | 10 | 鹤龙湖 特色小镇建设 | 前期 | 1．建设一个水上娱乐、休闲项目，配套水上游乐设施，各类游船等；2．利用周边大片渔池规划建设几处大型高档垂钓中心；3．在湖边建设几处大型高档农家乐餐馆和休闲住所。 | 100000 |  | 招商100000万元 | 完成规划、立项，招商。 | 鹤龙湖镇文物旅游局 | 湘阴县左公故里旅游发展有限公司 | 蒋世杰 |
| 前期重点项目︵ 1 ¦ 18︶ | 11 | 鹅形山森林 公园建设 | 前期 | 1．游客接待中心。2．生态停车场。3．7.3公里公路建设。4．2.1公里景区小游道。5．1.7公里水渠U疏通整理。6．消防及应急救援系统。7．垃圾污水处理设施2200平方米。8．供电设施。 | 58000 |  | 招商 | 完成规划、项目招商。 | 文物旅游局 | 鹅形山森林公园管理处 | 蒋世杰 |
|  | 12 | 新能源汽车 产业园区 | 前期 | 占地3000亩，建设现代化的新能源汽车产业基地。 |  |  |  | 做好规划设计 | 投促局 | 同济大学 | 许 波 |
|  | 13 | 法华寺 原址重建 | 前期 | 修建八指头陀事迹陈列馆、白梅诗社、五百罗汉走廊、古今高僧诗刻碑林等宗教寺庙、殿堂。 | 15000 |  | 寺庙自筹 | 做好立项规划设计 | 民宗局 | 省佛教协会 | 周义军 林恒求 方卫兵 熊国庭 王京广 |
|  | 14 | 南泉寺建设 | 前期 | 配套建设基础设施 | 1800 |  | 佛教协会 自筹 | 做好规划设计 | 民宗局 | 佛教 协会 南泉寺 | 方卫兵 |
|  | 15 | 湘阴县农产品集配中心建设 | 前期 | 项目占地面积29355平方米，总建筑面积37488平方米，其中建设商业及住宅31203平方米，批发市场交易区5185平方米，冷库1000平方米，其他配套建筑100平方米，建设道路16800平方米，停车场3000平方米，绿化6000平方米。购置检验检测、冷链物流等设备，安装信息服务、电子结算及监控管理系统。 |  |  | 招商 |  | 农业局 |  | 蒋世杰 |
| 前期重点项目︵ 1 ¦ 18︶ | 16 | 青山岛旅游开发 | 前期 | 1．项目规划用地面积1120平方米，包括青山岛及三塘码头。2．项目总建筑面积57500平方米。其中旅游接待中心20000平方米，游艇码头17000平方米，厕所1500平方米，消防设施1800平方米，垃圾污水处理设施2200平方米，其他15000平方米。3．建设旅游项目共20个。 |  |  | 招商 |  | 文物旅游局 横岭湖 （青山岛）省级自然保护区 国土资源局 |  | 周义军 蒋世杰 |
|  | 17 | 长沙中电软件园合作项目 | 前期 | 1．共推厂业发展。 2．共同发展园区。 |  |  |  |  | 工信局 | 长沙中电软件园有限公司 | 邹国良 |
|  | 18 | 华电长沙电厂到湘阴园区供电供热管网工程 | 前期 | 对供热管道规划、设计、铺设，对电网规划、设计、铺设。 |  |  |  |  | 工信局 | 华电长沙电厂 | 邹国良 |