附件:
湘阴县2018年政府性重点建设项目计划表

单位：万元
	序
号
	项目
（企业）
名称
	建设

性质
	项目概况
	2018年建设目标
	投资分析
	牵头

领导
	业主

单位
	责任

单位

	
	
	
	
	
	总投资
	累计

投资
	2018年

计划投资
	上级

资金
	县级配套资金
	
	
	

	合计：34个
	
	1436589
	48048
	586872
	61059
	24234
	
	
	

	一、PPP项目6个
	136138
	19900
	59364
	1000
	1828
	
	
	

	1
	集镇污水管网及处理建设

工程
	续建
	完成鹤龙湖、南湖洲、东塘等3个以上镇污水管网规划及建设，逐步启动其它乡镇污水处理厂建设的前期工作。
	完成鹤龙湖、南湖洲、东塘等3个以上镇污水管网规划及建设，逐步启动其它乡镇污水处理厂建设的前期工作。
	18400
	4800
	0
	0
	368     （ppp）
	方腊初
	住建局
	县集镇污水处理设施建设三年行动项目协调工作小组

	2
	县第三污水处理厂
	续建
	占地约52亩，日处理污水2万吨系统一套；附属配套用房1374平米；配套管网59614米。总之要细化设什，保证水源水质，确保工业污水处理能力。
	日处理污水1万吨系统一套；附属配套用房1374平方米；配套管网20000米。
	16571
	0
	8000
	1000
	329.4    （PPP）
	李  峰
	金龙新区开发建设投资有限责任公司
	金龙新区

	3
	县第二污水处理厂提质工程
	续建
	在原有厂区内完成提质改造。
	完成提质改造。
	2564
	0
	2564
	0
	PPP
	李  峰
	工业园区
	工业园区

	4
	县第一污水处理厂一期提标、第二期建设扫尾工程
	续建
	污水处理厂建设规模2万吨/日，污水处理厂提标改造规模2万吨/日。增加一套自备电源。一期提标工程。
	对一期两个氧化沟池体改造更换推流器，将表爆系统更换为底爆系统，池底加设微孔爆气系统；由于一期二沉池进水区及出水堰池体尺寸变形，导致进水、出水不均匀，将二沉池进水区及出水堰在原有基础上更新现浇；预处理区加设两台排水泵对旋转风机进行更换。
	5900
	4700
	1200
	0
	PPP
	方卫兵
	住建局
	第一污水处理厂第二期建设项目协调工作小组

	5
	县生活垃圾焚烧发电厂（技改工程）
	续建
	拟进一步论证与周边地区合作；规划用地59.76亩，一期建设规模为600吨/天的生活垃圾焚烧发电项目，配备一炉一机。
	对地处漕溪港街道办事处的秃峰村生活垃圾无害化处理厂（一期）进行技术改造升级，将原垃圾焚烧处理升级为垃圾焚烧发电，垃圾焚烧发电厂项目按规划要求建成一个现代化操作的环保生态园，实现湘阴县生活垃圾处理的减量化、资源化、环保无害化。本项目总投资35000万元，总用地面积39837.59平方米（59.76亩），垃圾处理规模确定为600吨/日，选用2X300吨/日的机械炉排炉进行焚烧处理，年处理生活垃圾21.9万吨；项目总装机容量为15MW，年发电9070.4万度。建设周期16个月，争取6月30日动工。
	37600
	0
	37600
	0
	631      （PPP）
	张亚玲
	城管执法局
	城乡生活垃圾处理系统建设项目协调指挥部

	6
	城乡

供水

一体化
	新建
	新建一水厂，占地120.83亩，计划新建水厂规模为10万吨/天；全县15个乡镇，15处供水工程，水毁工程恢复，水源工程建设，管道铺设工程及入户，设计75000 m3/d。
	完成新建水厂“三水合一”饮用水源地论证后实施；对静河、樟树、鹤龙湖、新泉等15个乡镇的水厂进行管网延伸工程建设。主管道安装长度18千米、分支管道及入户管道安装长度80千米。总投资约7000万元。解决人口9.98万人。
	55103
	10400
	10000
	
	500       （PPP）
	彭方建
	相关乡镇

（街道）
	水务局

住建局

	二、上级投资项目19个
	957884.73
	5948
	257404.73
	58059
	6314
	
	
	

	1
	省洞庭湖区白湖、义合金鸡蓄洪垸堤防加固工程2016年实施

项目
	续建
	堤身灌浆500米，渠道恢复3155米，堤身加培2829米，堤身防渗墙600米，浆砌石护坡4500米，预制砖块护坡462米，防渗处险1出，涵闸改建1处，挡土墙加固2000米，路面砖5177平米等。
	完成堤身灌浆500米、浆砌石护坡3500米、堤身加培1500米、渠系恢复2840米、水泥土防渗墙1000米，完成投资1900万元。
	2600
	700
	1900
	2600
	0
	蒋世杰
	省洞庭湖水利工程管理局
	水务局

	2
	新泉寺泵站建设工程
	新建
	新泉寺泵站总装机容量8台3200千瓦，流量45.56立方/秒，总造价5818万元。
	新泉寺泵站总装机容量8台3200千瓦，流量45.56立方/秒，总造价5818万元。
	5818
	700
	5818
	2320
	3498（分期支付，2018年支付约1049）
	蒋世杰
	水务局
	水务局

	3
	范家坝泵站建设工程
	新建
	范家坝泵站总装机容量660千瓦，流量6.06立方/秒，总造价1851万元。
	范家坝泵站总装机容量660千瓦，流量6.06立方/秒，总造价1851万元。
	1851
	460
	1851
	751
	1100(分期支付，2018年支付约330)
	蒋世杰
	水务局
	水务局

	4
	烂泥湖撇洪河沙田堤段应急处险工程
	新建
	全线5920米大堤堤身水泥土防渗墙及充填灌浆、钢筋砼防浪墙、迎水面护坡、堤面砼硬化，堤脚填塘固基，8处跌窝处理等。
	全线5920米大堤堤身水泥土防渗墙及充填灌浆、钢筋砼防浪墙、迎水面护坡、堤面砼硬化，堤脚填塘固基，8处跌窝处理等。
	5016
	0
	5016
	3826
	1156（分期支付，2018年支付约347）
	蒋世杰
	水务局
	水务局

	5
	农村

公路
	新建
	按省下达的资金计划完成农村公路改造和窄路加宽，安保150公里，危桥30座。
	按省厅预算安排计划完成农村公路改造和窄路加宽，安保150公里，危桥21座。
	3000
	0
	0
	3000
	0
	李  峰
	交通运输局
	交通运输局

	6
	湘阴文庙修缮工程
	新建
	湘阴文庙占地面积约14000平米，本次项目主要对泮池、状元桥、大成殿等开展维修，对圣时门、乡贤名宦祠进行拆除迁移。
	湘阴文庙占地面积约14000平米，本次项目主要对泮池、状元桥、大成殿等开展维修，对圣时门、乡贤名宦祠进行拆除迁移。
	1380
	0
	1063
	763
	300
	蒋世杰
	旅发委
	旅发委

	7
	原湘阴县铅冶炼厂土壤治理项目
	新建
	拆除厂房建筑物并进行分选，最终运送至建筑垃圾接收厂；将厂区3.6万方污染土壤挖掘清进行稳定化，厂区基坑未受污染土壤继续下挖0.7米，用于农田客土和厂区封场；将0.67万方农田污染土壤挖掘清运，与厂区污染土壤一并进行稳定化治理；对农田进行客土回填，并对新土进行肥力改良、开挖沟槽；对土壤回填后的厂区进行表面封场和生态恢复，并建设截排水系统。
	拆除厂房建筑物并进行分选，最终运送至建筑垃圾接收厂；将厂区3.6万方污染土壤挖掘清进行稳定化，厂区基坑未受污染土壤继续下挖0.7米，用于农田客土和厂区封场；将0.67万方农田污染土壤挖掘清运，与厂区污染土壤一并进行稳定化治理；对农田进行客土回填，并对新土进行肥力改良、开挖沟槽；对土壤回填后的厂区进行表面封场和生态恢复，并建设截排水系统。
	1800
	0
	1800
	1800
	0
	方腊初
	环保局
	环保局

	8
	县“优质粮油工程”项目
	新建
	好粮油示范企业遴选及建设项目，共整合安排资金6650万元；公共服务平台建设项目，安排资金1510万元；粮油精深加工标准体系建设项目，安排优质粮油工程资金300万元；农产品与粮油食品质量安全检验监测中心建设项目，安排资金500万元；构建专业化社会化粮食产后服务体系建设项目，安排资金2300万元。
	好粮油示范企业遴选及建设项目，共整合安排资金6650万元；公共服务平台建设项目，安排资金1510万元；粮油精深加工标准体系建设项目，安排优质粮油工程资金300万元；农产品与粮油食品质量安全检验监测中心建设项目，安排资金500万元；构建专业化社会化粮食产后服务体系建设项目，安排资金2300万元。
	11260
	0
	11260
	5000
	260
	方腊初
	商务粮食局
	商务粮食局

	9
	2018年田间

工程
	新建
	在樟树镇、金龙示范区建设和改造渠道27350米,改造机埠1处,塘坝护坡6处。新进高效节水农田灌溉150亩改造渠道2700米，塘坝护坡4处。
	在樟树镇、金龙示范区建设和改造渠道27350米,改造机埠1处,塘坝护坡6处。新进高效节水农田灌溉150亩改造渠道2700米，塘坝护坡4处。
	1200
	0
	1200
	960
	0
	蒋世杰
	农业局
	农业局

	9
	沟渠疏浚项目
	新建
	各乡镇沟渠清淤扫障。
	各乡镇沟渠清淤扫障。
	939
	0
	939
	939
	0
	蒋世杰
	水务局
	水务局

	
	2018年第一批中央水利发展资金农田水利项目
	
	新泉镇、鹤龙湖镇及东塘镇农田水利渠道标准化建设。
	新泉镇、鹤龙湖镇及东塘镇农田水利渠道标准化建设。
	1300
	0
	1300
	1300
	0
	蒋世杰
	水务局
	水务局

	
	土地综合治理项目
	
	对岭北镇部分土地进行综合治理开发。
	对岭北镇部分土地进行综合治理开发。
	1000
	0
	1000
	1000
	0
	蒋世杰
	农开办
	农开办

	10
	湘阴县鹤龙湖现代农业示范园项目
	新建
	农田基础设施建设:对20千米主水系渠道进行清淤衬砌，11个村范围内的排渠、灌渠等小水系渠道进行全面清淤衬砌，共计110890米，Ⅵ-Ⅷ采用现浇砼挡土墙+四联生态砖护坡+草皮护坡，Ⅰ-Ⅴ型渠道采用现浇砼挡土墙+现浇C20砼进行衬砌,设计砼硬化拓宽改造田间道28.06千米，新建和拓改泥结石机耕路20.8千米；配套服务设施建设:包括美丽乡村（社区）建设，绿色农产品加工配套服务建设，物流配套示范园建设，现代农业科技推广与示范；优势特色产业建设：包括建立新型经营主体支撑优势特色产业发展格局，加强优质粮油产业建设，拓展水稻+综合种养产业建设，发展水产健康养殖业，发展旅游+生态农业，鹤龙湖大闸蟹生态养殖产业建设等。
	农田基础设施建设中完成11个村范围内的排渠、灌渠等小水系渠道进行全面清淤，衬砌完成15km主水系渠道，美丽乡村（社区）建设，绿色农产品加工配套服务建设，物流配套示范园建设全面启动进行，新型经营主体支撑优势特色产业发展格局基本形成。
	12000
	 
	8000
	8000
	0
	蒋世杰
	财政局
	财政局

	11
	岳望

高速

（湘阴段）
	续建
	岳望高速湘阴段全长32.07公里，设计行车时速120公里，采用双向六车道。
	岳望高速湘阴段全长32.07公里，设计行车时速120公里，采用双向六车道。
	300000
	0
	90000
	0
	0
	李军良
	
	岳望高速湘阴段协调指挥部

	12
	平益

高速

（湘阴段）
	续建
	46公里双向四车道，路基宽26米。
	湘阴境内长47.15公里，概算投资约55亿元。起点六塘乡六塘村乌龟塘，经茶木村友谊桥，在周塘村周家冲与岳望高速交叉，经石塘秃峰村（交警五中队），白泥湖乡马头山村，在白泥湖港口村跨湘江，经鹤龙湖镇东垸村、在龙溪村跨S308，在南阳镇斗米洲处跨湘阴支流，经新泉镇新洲村小学，跨S308向西南方向延伸，经关公潭村，在新胜村处上跨S308至西林港秀池村，进入益阳。完成初步设计选线及外业复核，正在进行初步设计内审。
	550000
	0
	100000
	0
	0
	熊检华    刘海棠
	
	伍益高速湘阴段协调指挥部

	13
	湘江流域湘阴段漕溪港水环境综合治理建设项目
	续建
	临港新区4.55平方公里新建截污管网工程，入河排污口整治工程，漕溪港生态护坡，漕溪港污染底泥清理工程，漕溪港周边面源污染防治工程，环漕溪港岸线加固，地表基地清理，生态修复等工程；漕溪港水域建设人工生态浮床，生物控藻工程和微生物水体生态修复。
	截污管网工程32公里，箱涵一公里，提升泵站1处；整理入湘江排污口闸1处；清理整治周边面源污染，开发利用土地。
	12426
	648
	7760
	7760
	0
	宋  华
	临港新区
	湘江流域湘阴段漕溪港水环境（黑臭污水）综合治理项目及临港棚改项目协调指挥部

	14
	白水江重金属污染治理项目
	续建
	对白水江流域历史污染进行治理，通达湖清淤。
	完成白水江及通达湖清淤复垦工程，修建拦河坝一座，建设填埋场。并对水景建设进行论证。
	14461
	240
	4020
	4260
	0
	刘映球
	洞庭控股
	白水江流域重金属污染治理项目协调工作小组

	15
	县第三人民医院门诊医技及住院楼建设

项目
	改扩建
	建设17600平米。
	建设17600平米。
	8200
	0
	4000
	4000
	0
	余建新
	第三人民医院
	血防办

	16
	原吉路
	新建
	原吉路北586米，宽30米，原吉路南551米，宽40米。
	做好原吉路北586米，宽30米的前期工作，启动原吉路南551米，宽40米道路建设。
	7850
	0
	2480
	2480
	0
	张亚玲
	城北新区投资开发有限公司
	原吉路建设协调工作小组

	17
	县德馨保障性住房小区配套基础设施（滨湖路东延线）建设

项目
	新建
	小区外部道路（滨湖路东延线）长460米、宽24米，给水管网460米、排水管网460米、燃气管网460米、电缆460米；小区内道路1000米、宽8米，给水管网1000米、排水管网1000米、燃气管网10000米、电缆1000米；小区内停车场800平方米；垃圾站200平方米，配套网络、监控、门禁等强弱电工程。
	小区外部道路（滨湖路东延线）长460米、宽24米，给水管网460米、排水管网460米、燃气管网460米、电缆460米；小区内道路1000米、宽8米，给水管网1000米、排水管网1000米、燃气管网10000米、电缆1000米；小区内停车场800平米；垃圾站200平米，配套网络、监控、门禁等强弱电工程。
	4416
	
	2050
	2050
	0
	刘映球
	洞庭控股
	房产局

	18
	县域城乡垃圾转运系统建设项目
	续建
	项目主要在全县乡镇分别建设26座垃圾中转站及户分类村收集等相关配套设施，总建筑面积7200平米。
	在全县乡镇分别建设16座垃圾中转站及相关配套设施，总建筑面积7200平米。购置垃圾围、垃圾移动桶、垃圾压缩机、垃圾箱、液压泵站、电气控制和操作系统、举升装置、垃圾压缩车、清运车、高压清洗车、吸污车、小型运输船等。
	10280
	3200
	4860
	4860
	0
	方腊初
	城管执法局
	城乡生活垃圾处理系统建设项目协调指挥部

	19
	县儿童福利院改扩建
	改扩建
	在民政园改扩建面积4310平米。其中改建3510平米,新建800平米。
	在民政园改扩建面积4310平米。其中改建3510平米,新建800平米。
	1087.73
	0
	1087.73
	390
	0
	方腊初
	 民政局                                  
	 民政局                                  

	三、县本级投资项目9个
	342567
	22200
	270104
	2000
	16092
	
	
	

	1
	湘阴一中提质改造建设项目
	续建
	整体规划，做好运动场地设施改造，食堂、教学楼、综合楼等改造。
	整体规划，做好运动场地设施改造，食堂、教学楼、综合楼等改造。
	2610
	0
	2610
	
	2610
	余建新
	湘阴一中
	教育局

	2
	金龙新区安置房（二区）
	新建
	主要用于恒大项目、交通学院项目、金龙新区项目的安置
	计划总建筑面积约108000平米，并配套及其基础设施建设。2018年完成前期工作和三通一平基础工作。
	32000
	0
	5000
	
	
	刘映球
刘  云
	振乡农村建设投资有限公司
	金龙镇

	3
	农村

公益性公墓
	新建
	新建玉华镇鹅形村、三塘镇公墓山、湘滨镇福乔村、南湖洲镇赛头口村、洋沙湖街道岳府村白马片、岭北镇金沙台村一组公墓；续建漕溪港街道高山村洪兴组、樟树镇兴源村、杨林寨乡周家台村公墓。每乡镇（街道）建设1个不超过30亩（合计269.26亩）公益性公墓及配套设施（5万/亩）。
	新建玉华镇鹅形村、三塘镇公墓山、湘滨镇福乔村、南湖洲镇赛头口村、洋沙湖街道岳府村白马片、岭北镇金沙台村一组公墓；续建漕溪港街道高山村洪兴组、樟树镇兴源村、杨林寨乡周家台村公墓。每乡镇（街道）建设1个不超过30亩（合计269.26亩）公益性公墓及配套设施（5万/亩）。
	2402
	400
	1000
	
	1000
	方腊初
	相关乡镇

（街道）
	 民政局                                  

	4
	县附山垸原生活垃圾填埋场治理修复工程
	续建
	垃圾填埋场封闭无害化处理。
	修整垃圾堆体，转运垃圾80000m³；建设拦渣坝，600m×3m×4m；建设渗滤液收集系统，包括一座300m³渗滤液收集池等。投资约6982万元。 
	6982
	
	6982
	2000
	4982
	刘映球
	住建局
	原附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程协调工作小组

	5
	村民集中建房项目
	新建
	全县集中安置20个点，重点推进新泉镇、岭北镇、南湖洲镇、六塘乡、玉华镇、漕溪港街道、洋沙湖街道等。
	六塘乡：建筑占地30亩，新建46栋房屋，，总投资1612万元。玉华镇:征地62.5亩，房屋建设84栋、含地震台建设，总投资5300万。漕溪港街道：征地65亩，房屋建设93栋，投资2200万。
	18000
	1200
	7912
	
	1500
	蒋世杰
	相关乡镇

（街道）
	相关乡镇

（街道）

	6
	新乔线二级公路及路域环境整治

工程
	续建
	现有路面按一级公路设计，现因资金缺口暂缓实施，半幅公路已通车，路面应调整为二级公路设计平面。
	按二级公路设计完成剩余基础配套绿化、油面铺设等扫尾工程。
	23000
	20600
	2000
	
	5000
	吴星亮
	交通运输局
	新乔线提质改造项目协调指挥部

	7
	安康路、安嘉路、南片排水涵
	续建
	安康路全长1215米，面宽30米，双向4车道，时速50千米/小时。主要建设内容为路基土石方，沥青路面硬化，雨污水管，绿化，亮化及其他附属配套设施 。安嘉路全长580米，面宽40米，双向6车道，中间高压走廊，时速50千米/小时。主要建设内容为路基土石方，沥青路面硬化，雨污水管，绿化，亮化及其他附属配套设施 。南片排水涵自安嘉路至机场路，全长1423米，为钢筋砼箱涵，断面尺寸为B*H=4.0*3.0-3.5米。
	投资不超1000万元，由金龙新区制定方案报政府县委确定同意后实施。
	9973
	0
	1000
	
	1000
	李  峰
	金龙新区开发建设投资有限责任公司
	金龙新区

	8
	县中医院改扩建工程（整体搬迁项目）
	新建
	拟新建41500平米门诊综合楼、医养楼、制剂楼、中医文化长廊、医院门楼及地下车库，拟改造17600平米原博爱楼及附属用房，并配套建设污水处理、道路、绿化等基础设施
	拟新建41500平米门诊综合楼、医养楼、制剂楼、中医文化长廊、医院门楼及地下车库，拟改造17600平米原博爱楼及附属用房，并配套建设污水处理、道路、绿化等基础设施。
	6000
	
	2000
	
	争资   自筹   
	余建新
	中医院
	卫计局

	9
	湘阴县棚户区改造工程项目
	续建
	推进湘益、城东（二期）、湖上桥、茶场、嵩焘、城南、南岸七大片区，同时整合城区预供地征拆、洋沙湖周边停车场等工程。
	完成三井头片区剩余征拆工作；攻坚湘益、城东（二期）、嵩焘、城南、南岸五大片区，启动湖上桥、茶场、2大片区，拆迁总户数1833户，拆迁面积207647平米。
	241600
	0
	241600
	
	
	方卫兵 
刘映球
	洞庭控股临港新区工业园区
	文星镇   漕溪港街道      洋沙湖街道


PAGE  
- 18 -

