附件2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价   项目完成结果评价□

项目名称        2019年湘阴县农村厕所革命

项目单位         湘阴县住房和城乡建设局

主管部门           政府采购管理办公室

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年5 月 28日

湘阴县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 蒋万鹏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13786008855 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 湘阴县所有乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  | 414600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年 5 月起至 2019 年12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 3000 |  |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 400 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 400 |  |  | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 1500 |  |  |  | 省财政 |  |  | 400 |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 400 |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 1500 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 三格化粪池货款 |  |  |  |  | 400 |  |  | 20191227109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |
|  | 完成省市改厕任务数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成省市下达任务数 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 厕所改造户数 |  |  |  |  |  | 30000户 |  |  | 30000户 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 验收合格 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 2019.5.1 |  |  |  |  |  | 2019.12.31 |  |  | 2019.12.31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 提升湘阴人居品质改善投资环境 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  | 提升湘阴人居品质改善投资环境 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 提高人们健康水平 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  | 提高人们健康水平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 提升人居环境质量 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  | 提升人居环境质量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  |  | 满意 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 王斌 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  |  | 住建局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒋万鹏 |  |  | 城乡建设股股长 |  |  |  |  |  |  | 住建局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈泽宇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住建局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：       杨秀                联系电话：13973027407

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件

五、湘阴县住建局2019年度项目支出绩效评价报告

- 1、2019年，湘阴县住建局共完成改厕任务30000户，其中旱厕改造共计603户，资金共计投入3000万元。开展农村改厕，既有社会效益，也有经济效益。社会效益方面，改厕后农村居民减少了粪便污染带来的疾病，提高了健康水平；农村家庭改厕后改善了人居环境，居民们养成了良好的如厕习惯，健康行为得到了促进，同时提高了生活质量，农村精神文明也得到了促进和发展。经济效益方面，一是农村居民疾病减少，节省了吃药看病的费用；二是农村环境的改善，促进了农村地区集体和个人开展经营活动和吸引外部投资，促进了地区经济的发展。

- 2、存在问题：部分项目资料收集不够完善，归档不够规范；项目采购手续还需完善。

3、改进措施:进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。