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湘阴县2026年促进工程机械再制造产业发展责任分工表
	序号
	事项名称
	目标任务
	责任单位
	完成时限
	备注

	1
	推动园区基础设施建设
	1. 完成一期堆场（100亩临时用地）规划选址，确定范围内拆迁补偿、青苗补偿、土方平整规模及租金标准。
	自然资源局
	4月底前
	

	
	
	2. 完成项目一期4栋厂房、综合楼以及供水、供电、供气、道路、通信、污水处理等配套基础设施建设，达到企业入驻条件。
	洋沙湖集团
	5月底前
	

	
	
	3. 协调临港产投公司加快虞公路（工程机械再制造产业园段）建设，确保在企业入驻前建成通车。加强招商合作，利用4#厂房建设喷涂中心，完善一期清洗中心建设。
	
	6月中旬
	

	
	
	4. 完成一期堆场（100亩临时用地）建设。
	
	6月中旬
	

	
	
	5. 协调一期喷涂中心、清洗中心环保、消防等部门相关手续办理，实现企业集中清洗、集中喷涂。
	
	7月底前
	

	2
	做好招商项目落地保障
	1. 落实工程机械再制造专项招商扶持政策，兑现具体奖免措施，细化厂房租赁方案，完善与企业投产规模、产值、营业额相关的合同内容。
	洋沙湖集团
	4月底前
	

	
	
	2. 加强工作协调，做好跟踪服务，推动创锐机械、昊柏智联以及中械智创合作共建项目落地，实现正式投产。
	
	6月中旬
	

	
	
	3. 健全园区运营管理机制，强化日常监管，促进企业合规生产。持续优化营商环境，建立“企业宁静日”、入企检查报备制度，切实减轻企业负担。
	
	6月中旬
	

	



317

	完善园区制度体系建设
	1. 县金融中心负责引进融资租赁机构、跨境金融机构，县工信局负责引进检测认证机构，县市监局负责引进知识产权代理机构，县商务粮食局负责引进报关服务机构，县税务局负责提供代开发票业务，县贸促会负责提供开具原产地证明业务，县公安局负责提供办理车辆异地销户业务，县数据局负责提供审批代办业务。由县工信局统筹负责在园区设立综合服务窗口，整合人员入驻，为入园企业提供仓单融资、代开发票、检测认证贴标、知识产权授权、开具原产地证、出口信保、代理报关、车辆销户、审批代办等“一站式”服务。
	工信局
金融中心
市监局
商务粮食局
税务局
贸促会
公安局
数据局
	6月中旬
	

	
	
	2. 加强与中资环对接合作，提出共建检验认证中心、再制造研发与培训中心方案，试点开展法务机关资源导入与市场拓展工作，完善并签订相关合作框架协议。
	高新区
	7月底前
	

	418

	创建省自贸办创新基地
	积极争取省人民政府批准将湖南（湘阴）工程机械产业园确定为湖南自贸试验区工程机械再制造及维修创新基地。加强与省商务厅、省财政厅对接，争取在对外贸易、招商引资、承接产业转移、平台搭建等方面给予专项政策和资金支持。
	政府办
商务粮食局
财政局
工信局
	8月底前
	县委办、县政府办文件



	5
	推动主机厂法务机落地
	1. 积极争取省商务厅支持，协调省高院推动主机厂法务机集中在湘阴处置，促推主机厂在湘阴开展法务机再制造业务。
	工信局
商务粮食局
	6月中旬
	

	
	
	2. 借鉴长沙自贸片区工作经验，探索建立工程机械法务及司法处置定向询价工作机制，县人民法院可采用定向询价的方式，向发改部门价格认证机构函询确定拍卖标的处置参考价，缩短询价时间，提高成交效率。
	人民法院
	12月底前
	

	6
	完善物流服务体系建设
	1. 加强与省港口集团对接，开展虞公港二期滚装码头（重滚）前期用地、岸线、通航等调规论证，提出建设方案、投资规模和资金筹措方案，适时启动建设。
	临港事务中心
交通局
	8月底前
	

	
	
	2. 推进港口铁路专营线建设，扩大港口辐射范围、提升港口吞吐能力，实现水铁公多式联运，争取物流成本下降10-20%。
	临港事务中心
	按计划推进
	

	
	
	3. 鼓励入园企业整合销售渠道、物流资源，共建共享或租赁海外仓，降低物流成本。协调企业健全售后保障体系，设立海外配件中心和本地化服务团队，促进工程机械实现海外现货贸易。
	商务粮食局
	12月底前
	

	7
	谋划园区二期功能布局
	1. 编制园区二期建设规划，适时启动二期建设。
	长沙临港产投
	8月底前
	

	
	
	2. 加强与省国贸集团、长沙国贸集团对接，根据园区发展需要，完善旧件回收堆场、集中清洗中心、集中喷涂中心、集中检测中心、综合服务中心布局，落实建设规模、投资规模、资金筹措方案等。
	商务粮食局
	8月底前
	

	
	
	3. 落实海关监管场所设立的建设方案、投资规模和资金筹措方案，根据需要适时启动建设。
	虞公港建投
	8月底前
	

	
	
	4. 加强与省工信厅对接，推动由国重智联牵头，各大主机厂共同出资，积极争取上级专项建设资金，在湖南（湘阴）工程机械再制造产业园建设主机厂检测中试基地。完善应用场景规划与选址，落实中试基地和应用场景建设方案、投资规模。
	工信局
	12月底前
	





